## Slide 1
浙江大学城市学院
项目计划——招聘系统
成员：陈先锋 31501085
张郦楠 31501204
陈星宇 31501086
指导老师：杨枨

## Slide 2
目 录
CONTENTS
2
3
4
5
项目简介
研究内容与预期成果
研究方法
1
需求现状
总结
6
研究进度安排
7
可行性分析

## Slide 3
1
需求现状
2015我校有450人参与校招，保存下的记录却只有315份；2016年418人参与校招，实际记录只剩292条；今年我校校招预期320人，所有记录只有192条。
数据来源：
近两年实习招聘会后
学生数据统计
Chart: 我校历年招聘会招聘信息
| 2015 | 2016 | 2017
预期人数 | 450 | 418 | 320
实际人数 | 315 | 282 | 192
缺失 | 135 | 136 | 128

## Slide 4
2
项目介绍
招聘系统
该项目是一个微信小程序，它方便学生和公司间的信息互通，方便校方对信息的管理。学生通过小程序上传简历、了解公司发布的招聘信息，在小程序上向公司投递简历。公司通过小程序上传招聘信息、了解学生建立，在小程序上向接受或拒绝学生的请求。校方作为管理方，决定可以录入小程序的合法公司，并记录学生招聘信息。

## Slide 5
2
项目介绍
目标用户群体
前台用户
后台用户——校方
学生
公司
应用情景
学生找公司时信息不全，担心找到皮包公司
校方统计学生招聘信息由于信息零散统计不全
公司招聘人才时往往不能浏览完整个学校人才市场的信息

## Slide 6
研究内容与预期成果
3
1
2
3
4
通过移动终端等展现项目成果，能根据用户需求，
提供符合特征的后台用户。
设计符合主题内容的页面布局，提供完整的页面信息及功能。
研究设计各类算法，实现移动端功能，实现服务器端功能。
移动端程序开发研究。

## Slide 7
研究方法
4
1
2
3
使用javascript语言开发微信小程序应用。
使用Processon界面设计。
使用MySQL完成数据库。

## Slide 8
研究进度安排
5
2017.10—2017.11
总体设计，研究设计方案撰写
2017.11—2018.1
编码和测试，可行性方案撰写
2017.12—2018.1
整理成果，项目总结撰写，结题

## Slide 9
研究进度安排---WBS
5

## Slide 10
可行性分析
6
技术可行性分析：该项目的开发需要掌握javascript、MySQL语言，小组对于
服务器还没有使用经验，但是通过本学期的上课学习和网上自学，可以
保证项目的完成。对于java语言，小组成员有一定的使用经验，也曾开发过类似的系
统，可以很好的借鉴以前的经验，保证项目的开发。
经济可行性分析：该项目的估计费用主要在于服务器的租用和人员工时费用，小组成员
均为学生，工时费用可以忽略，服务器采用腾讯云，目前只买了两个月（一共三元）
，从经济角度来说项目可以完成。

## Slide 11
可行性方案
6
5.1可供选择的系统方案1
对于系统方案1，我们主要的想法是编写一个Web网页来实现招聘信息的管理，但是
考虑到使用Web网页的方式对于大部分喜欢使用移动端app的人来说显得不是特别方
便。我们决定不使用该方案。
5.2 可供选择的系统方案2
对于系统方案2，我们主要的想法是编写一个iOS App来实现招聘信息的管理，但是考
虑到iOS App的开发需要一定的成本，而且我们对iOS平台开发所需要的编程不很了解
。我们决定不使用该方案。
5.3可供选择的系统方案3
对于系统方案3，我们主要的想法是编写一个安卓App来实现招聘信息的管理，但是考
虑到目前分院学生使用苹果手机的人数远远大于安卓机，决定不使用这个方案.

## Slide 12
总结
7
项目要解决的问题：招聘信息零散、使用方无法合理使用
采用的方法及途径：建立微信小程序，使用方实时通信。
达到的目标：管理、存储招聘信息

## Slide 13
贡献度
7
张郦楠 5分
陈星宇 4分
陈先锋 3分
理由：负责整体计划书修改，以及PPT制作
理由：负责项目数据整理，甘特图等制作
理由：负责项目可行性报告编写，会议记录整理

## Slide 14
THANK YOU
浙江大学城市学院